PRD｜LOT 自动抓数与 Functional_bin Pareto 报表自动化

版本：v1.0    作者：Chen, Qibai    日期：2025-11-14

# 1. 背景与目标

## 背景

日常需要根据一批 LOT 列表，通过 SQLPathFinder 的 .VG2 查询脚本抓取测试数据；随后对抓取结果进行整理，输出和邮件汇报。其中人工操作（打开 VG2、点击执行、粘贴 LOT、导出、汇总、出报、邮件）耗时、重复、易错。

## 目标

构建一个本地自动化工具，实现从 LOT 列表 → SQLPathFinder 执行 → 抓取结果 → 计算 Functional_bin Pareto → 生成 Excel → 自动发送邮件的全流程一键化，降低人工参与错误率。

# 2. 范围（Scope）

## In-Scope

从文本文件读取 LOT 列表（去空、去重、忽略 # 注释）

UI 自动化控制 SQLPathFinder：打开 .VG2、点击闪电按钮、在弹窗粘贴 LOT、执行

轮询并读取固定输出 by_lot.csv

数据清洗与聚合：生成 Functional_bin × DevRevStep 的 Pareto 表

生成 Excel 报表（Functional_bin Pareto / Details / Exceptions）

自动邮件发送（默认 Outlook，可切换 SMTP)

## Out-of-Scope

对 .VG2/SQL 模板的改造与维护

Web/云端部署与外网访问

历史数据归档与多版本管理

可视化仪表盘（Power BI 等）

# 3. 输入与输出

## 输入

LOT 文件：lots.txt（每行一个 LOT，忽略空行和注释）；SQLPathFinder 脚本：.VG2 文件；抓取结果：C:/Users/qibaiche/AppData/Local/Temp/SQLPathFinder_Temp/by_lot.csv

## 输出

Excel 报表：LOT_Report_YYYY-MM-DD.xlsx（Functional_bin Pareto / Details / Exceptions）+ 自动邮件（带附件）

# 4. 数据处理逻辑

## 字段映射

行索引：functional_bin；列分组：devrevstep；Quantity：sum(VISUAL_ID)（若非数值回退为 nunique(VISUAL_ID)）

## 计算规则

列内百分比；Grand Total；排序按 Grand Total.Quantity 降序

# 5. 报表格式

Functional_bin Pareto：每个 devrevstep 下两列（Quantity、Percentage），末尾 Grand Total；百分比格式 0.00%；条件格式：红>5%、黄2–5%、绿≤2%。

Details：原始数据；Exceptions：异常记录。

# 6. 邮件要求

标题：[LOT日报] YYYY-MM-DD（共N个 LOT）；正文包含总量、Top3 functional_bin、异常计数；附件为 Excel 报表；通道默认 Outlook，可选 SMTP。

# 7. UI 自动化关键点

主窗口标题：SQLPathFinder

闪电按钮：Run（或图像识别）

弹窗标题：Enter Values for Lot Filtering

LOT 粘贴支持多行

OK 按钮：控件或快捷键（Alt+O）

图像识别备援：闪电按钮截图

# 8. 验收标准（Given / When / Then）

US-01：读取 LOT 并执行 SPF → SPF 成功执行，生成 by_lot.csv

US-02：稳定读取并清洗数据 → 无半写错误，字段检查通过

US-03：生成 Functional_bin Pareto → 百分比列和≈100%，Grand Total 正确

US-04：导出 Excel → 样式与字段符合规范

US-05：自动邮件 → 邮件送达，附件可打开

# 9. 非功能性要求

可靠性：对 UI 自动化步骤设置超时与重试；异常失败写日志并退出

性能：常规 50–300 个 LOT，端到端 ≤ 10 分钟（取决于 SPF 执行时长）

安全与合规：本地运行，不外发数据

可维护性：配置集中在 config.yaml

可观测性：日志包含时间戳、阶段、耗时、错误堆栈

# 10. 风险与缓解

SPF UI 变更 → 自动化失败 → 提供图像识别备援与配置化标题

文件写入延迟 → 读到不完整数据 → 文件大小稳定判定

VISUAL_ID 非数值 → sum 失真 → 回退为 nunique 并记录告警

LOT 量过大 → 卡顿 → 分批执行与结果合并

邮件环境受限 → 无法发信 → Outlook 与 SMTP 双通道

# 11. 开放问题

VISUAL_ID 是否总为数值型？

每次 LOT 的典型规模（是否需要分批）？

邮件通道是否固定用 Outlook？

是否需要在 Summary 中补充 LOT 概览指标？